- 采购需求

总则：以下条款如参选人参与参选，视为参选人自动响应。

1、参选产品信息接口全部免费开放，并按采购人要求无条件免费与医院相关信息系统对接；

- 一、功能要求

建设并提供“中国科大附一院（安徽省立医院）智慧工会”二期应用服务，须与一期无缝整合且所需一切费用包含在本项目内，在现有智慧工会系统中增加功能模块，具体内容包括：

- 1.职工小家模块

含职工活动中心、职工小家、女工家园、工会驿站相关内容，包括位置介绍、设施介绍、功能介绍、管理人员信息、开放信息等，允许管理人员自行编辑和维护相关信息。支持成员导入、阵地负责人角色设置，关联分工会 / 科室工会组织架构。增加新建流程，包括新建阵地申请，在线审批的完整流程。新增福利申请模块，支持小家向院工会提交资源申请，关联审批流程。

- 2.会员积分系统

构建积分获取与消耗体系：基于登录、完善信息、活动参与、每日签到等行为自动赋分（规则参考积分系统详细附录文件）。

实现积分双维度管理：当前剩余积分用于活动报名（3 积分/次）和季度兑换；当年获得积分作为评优依据，支持积分排名查询。职工参与活动数据将作为分工会量化考核的一项标准，智慧工会中增加我的积分模块，可以查看自己的当前积分以及积分获取历史记录，模块中详细显示积分获取规则。积分可作为年底工会评优评先数据依据。并且系统化需要预留积分兑换的口子，留以备用。

- 3.职工提案督办功能

实现提案全流程线上化系统，目前智慧工会职工提案只完成院工会收集提案，需要在此基础上增加提案后，院工会可立案、下发督办或退回，办理单位在线填写处理意见,支持通过和退回操作，退回时需要填写理由并上传附件。

新增催办提醒功能，支持提案人发起催办；在提案办理完后进行打分、评价环节，提案委员会根据评价结果决定“重新处理”或“办结”，并支持生成归档用 Word 文件。

增加历届提案资料库管理，增加机关多部门协调管理，需要额外增加机关部门的组织架构和人员相关信息，允许院工会统一管理。

- 4.职工疗休养模块

由院工会主办疗休养活动，根据实际情况，允许发起多期疗休养方案，由分工会进行承办发起，可查看方案并进行成团设置（包括成团人数、交通方式、报名日期、活动时间、团长等）。

- 支持自定义报名字段与跨院报名设置，职工可在线填写报名信息，报名后通过“团长审核 - 分工会主席审核 - 院工会审批”三级流程完成报名。疗休养支持根据优秀名单的优先报名规则，允许疗休养活动关联优秀名单库

- 5.工会立项功能

增加线上工会立项功能，各分工会、科室工会在线填写立项内容、经费预算等，经过分工会、院工会审批后，完成立项，并进入后续执行环节，系统可以统计立项的执行率和预算使用情况，对完整的立项数据进行全生命周期的跟踪与统计。

- 6.合同管理

通过系统管理工会相关合同信息，支持新增、编辑合同内容信息，可批量导入。

- 7.优秀名单(劳模)信息库

实现各类优秀名单(劳模) 信息库维护和检索，以及参加疗休养人员信息维护和检索。允许管理人员手动导入和管理名单，该名单可用于参加疗休养人员优先规则，需要与之进行联动。

- 8.评先评优申报

各类评先评优活动中按照指定奖项和名额，实现申报-审批-汇总功能，并形成名单信息库，实现维护、检索等管理，最终名单可用于参加疗休养人员优先规则，需要与之进行联动。

- 9.运营工作支撑

通过专业运营团队对智慧工会进行日常运维工作，运维内容包括活动发布、新闻通知文稿发布、在线签到发起、福利发放的意愿收集与福利签领、征集活动获奖展示等有关系统的运维工作。

- 二、服务器及系统安全要求

- 1.本项目采用云资源独立部署方式并提供固定IP地址，参选人需对硬件资源（如服务器运算能力、存储能力等）进行弹性供应，以便满足客户所有人员同时使用的高并发需求（提供承诺）。

- 2.参选人需保证云资源部署方式的数据安全，如发生数据泄露等安全事故，一切后果由参选人承担。

- 3.本项目提供的云资源具有公安部有效的信息系统安全等级保护二级或以上备案证明。

- 4.本项目为二期升级改造项目，参选人可利用现行系统服务器资源建设。如无法使用，由参选人提供服务器资源并单独报价。

- 5.参选人应确保操作系统、数据库安全补丁升级后系统正常运行的要求。

- 6.参选人应做好相关设置、安全补丁安装，按采购人需求，配合网络安全等级保护测评过程中产生的问题整改。

- 三、实施要求

- 1.★成交人收到成交通知书接采购人通知后即进场调研，合同签订后接采购人通知起10日内进场实施，4个月内完成本地化部署及试运行（1个月）。如因成交人原因造成无法按照合同约定工期完成实施，则采购人将按照合同约定条款对成交人进行处罚（提供承诺）。

- 2.试运行期间，须保证无重大差错发生。试运行通过后经过1个月正常平稳运行后，可进行评估与验收。

- 3.调研期间，参选人应根据采购人的需求，制定整体上线实施方案，提供详细实施方案与进度计划。

- 4.项目成立项目小组，在响应文件中提供书面名单，人员一旦得到采购人确认，无特殊理由不得变动，且项目经理未得到医院同意的情况下不得更换。

- 5.采购人有权根据实施情况要求更换项目经理和实施人员。

- 6.按采购人需求进行本地化开发。

- 7.成交人需按照采购人的项目管理流程进行实施，验收前成交人需提供项目过程中所需审计材料并装订成册。

- 8.如遇突发紧急事件，成交人应无条件配合加班。

- 9.所有设备免费安装。

- 四、培训要求

- 1.提供项目培训计划，成交方须为本项目中涉及的各个部门的管理员及使用人员组织详尽的培训，确保相关人员可以熟练正确的使用系统。培训计划书要求成交人培训人员和采购人被培训人员共同签字确认。

- 2.必须为所有被培训人员提供培训用文字资料和讲义等相关材料并留存电子版及历次培训记录(需参加培训人员签字)。

- 3.提供后续培训服务。

- 五、保密要求

供应商承诺在实施和维护过程中，任何涉及医院的信息，包括但不限于医院数据、医院特有的功能需求等，未得到医院同意的情况下不得对任何第三方展示、举例乃至销售，否则供应商将承担由此产生的一切后果。

- 六、维保服务要求

- 1.承诺提供7*24小时技术支持，包括各种软件系统故障及对各种突发事件采取应急措施等。

- 2.提供运维客服1人。负责处理使用过程中的各项需求及问题。

- 3.现场服务：根据要求到达现场提供问题解决和支持服务。服务完成后，双方签署现场服务记录。

- 4.如遇突发紧急事件，参选人应无条件配合加班。

- 5.办公时间内的免费热线支持与E-mail支持。

- 6.远程技术支持：通过网络远程通讯和远程控制的技术手段进行远程现场服务。

- 7.维保期内提供免费的系统升级、软件功能修改、与第三方软件接口，以及其他的支持服务；服务年度内参选人至少应对系统每季度进行一次整体巡检，多方位排查系统可能存在的潜在故障，以确保系统正常运行。

- 8.服务响应时间：承诺系统运行出现故障时，迅速提供技术服务，对于各类故障在半小时内做出明确响应和安排，若远程不能解决问题，在6小时内赶到现场。对涉及系统代码、数据库修改等系统实质性内容的修改，在24小时内派人到现场上门服务，排除故障，并分析故障原因，提出书面故障分析报告及防范措施。

- 9.自系统验收之日起3年内，免费提供以上条款中系统维护的服务（含一期服务器到期后续租费用3年）。

备注：本章中所有参数必须全部响应满足，不得负偏离，否则做无效参选处理。