采购需求

## 采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 验收合格通过后一次性支付合同款。 |
| 2 | 服务地点 | 采购人指定地点 |
| 3 | 建设周期 | 详见采购公告。 |
| 4 | 免费维保期（如有） | 详见采购公告。 |

- 一、项目背景

- 采购人西区参与安徽省互联互通测评，为满足测评要求，需对住院电子病历系统按照评审要求进行接口开发。

- 二、技术要求

- 1.按照指定服务地址与协议，建设标准接口服务，支持通过WebService接口向测评总线插入结构化医疗数据，并配套提供测试工具、模板库与运维能力。

具体内容包括：

- （1）数据自动保存
   第三方系统能够通过调用指定的 Web 服务接口（SaveData方法），将业务数据自动插入或更新到医院指定的中间库表中。

- （2）支持多种数据操作类型

- 新增或全字段更新

- 部分字段更新

- 删除数据

- （3）数据映射
    第三方系统需要按照医院提供的数据模型，将本地数据字段映射到平台的标准字段。

- （4）标准化接入
    第三方系统遵循统一的接口规范（XML 格式、指定表名、服务地址等），以便不同厂商的系统能够平滑接入互联互通平台。

- （5）支持临床文档或业务单据传输。

- 2.系统应具备以下共享文档（CDA）模板的结构化数据采集、生成、存储与输出能力，并完成与东华系统的适配对接，实现互联互通、数据共享。

| 序号 | 文档标题 |
| --- | --- |
| - 1. | 病历概要 |
| - 2. | 一般手术记录 |
| - 3. | 手术知情同意书 |
| - 4. | 麻醉知情同意书 |
| - 5. | 输血治疗同意书 |
| - 6. | 特殊检查及特殊治疗同意书 |
| - 7. | 病危(重)通知书 |
| - 8. | 其他知情同意书 |
| - 9. | 住院病案首页 |
| - 10. | 中医住院病案首页 |
| - 11. | 入院记录 |
| - 12. | 24h内入出院记录 |
| - 13. | 24h内入院死亡记录 |
| - 14. | 首次病程记录 |
| - 15. | 日常病程记录 |
| - 16. | 上级医师查房记录 |
| - 17. | 疑难病例讨论记录 |
| - 18. | 交接班记录 |
| - 19. | 转科记录 |
| - 20. | 阶段小结 |
| - 21. | 抢救记录 |
| - 22. | 会诊记录 |
| - 23. | 术前小结 |
| - 24. | 术前讨论 |
| - 25. | 术后首次病程记录 |
| - 26. | 出院记录 |
| - 27. | 死亡记录 |
| - 28. | 死亡病程讨论记录 |
|  | 出院小结 |

- 3.全院采用统一的数据元值域标准，完成业务系统数据元的标准映射、接口适配、历史数据清洗及动态校验，满足医院信息互联互通标准化成熟度测评要求。

| 次序 | 标准 | 描述 | 对应接口文档 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据元值域标准化映射接口 | 系统数据元的标准映射、接口适配、历史数据清洗及动态校验 | 数据元值域2025新版 |

三、实施要求

- 1.★成交人收到成交通知书接采购人通知后即进场调研，合同签订后接采购人通知起10日内进场实施，1个月内完成实施及通过试运行。如因成交人原因造成无法按照合同约定工期完成实施，则采购人将按照合同约定条款对成交人进行处罚（提供承诺函）。

- 2.试运行期间，须保证无重大差错发生。试运行通过后经过1个月正常平稳运行后，可进行评估与验收。验收合格通过后一次性支付所有款项。

- 3.调研期间，成交人应根据采购人的需求，制定整体上线实施方案，提供详细实施方案与进度计划。

- 4.成交人需提供拥有丰富经验的实施团队完成本次项目实施，针对本项目成立项目小组，在响应文件中提供书面名单，人员一旦得到采购人确认，无特殊理由不得变动，且项目经理未得到医院同意的情况下不得更换。

- 5.采购人有权根据实施情况要求更换项目经理和实施人员。

- 6.按采购人需求进行本地化开发。

- 7.成交人需按照采购人的项目管理流程进行实施，验收前成交人需提供项目过程中所需审计材料并装订成册。

- 8.如遇突发紧急事件，成交人应无条件配合加班。

- 四、售后服务要求

- 1.承诺提供7*24小时技术支持，包括各种软硬件故障及对各种突发事件采取应急措施等。

- 2.提供运维对接1人，负责处理使用过程中的各项需求及问题。重大故障，响应时间≤30分钟，工程师到场≤2小时；普通故障，响应时间≤1小时，工程师到达时间≤4小时。

- 3.现场服务：根据要求到达现场提供问题解决和支持服务。服务完成后，双方签署现场服务记录。

- 4.如遇突发紧急事件，成交人应无条件配合加班。

- 5.办公时间内的免费热线支持与E-mail支持。

- 6.远程技术支持：通过网络远程通讯和远程控制的技术手段进行远程现场服务。

- 7.自系统验收之日起1年内，免费提供以上条款中系统维护的服务。

## 备注：本章中所有要求必须全部响应满足，不得负偏离，否则做无效参选处理。