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	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	验收合格通过后一次性支付合同款。

	2
	服务地点
	采购人指定地点

	3
	建设周期
	详见采购公告。

	4
	免费维保期（如有）
	详见采购公告。




一、项目背景
采购人西区参与安徽省互联互通测评，为满足测评要求，需对住院电子病历系统按照评审要求进行接口开发。
二、技术要求
1.按照指定服务地址与协议，建设标准接口服务，支持通过WebService接口向测评总线插入结构化医疗数据，并配套提供测试工具、模板库与运维能力。
具体内容包括：
（1）数据自动保存
   第三方系统能够通过调用指定的 Web 服务接口（SaveData方法），将业务数据自动插入或更新到医院指定的中间库表中。
（2）支持多种数据操作类型
· 新增或全字段更新
· 部分字段更新
· 删除数据
（3）数据映射
    第三方系统需要按照医院提供的数据模型，将本地数据字段映射到平台的标准字段。
（4）标准化接入
    第三方系统遵循统一的接口规范（XML 格式、指定表名、服务地址等），以便不同厂商的系统能够平滑接入互联互通平台。
（5）支持临床文档或业务单据传输。
2.系统应具备以下共享文档（CDA）模板的结构化数据采集、生成、存储与输出能力，并完成与东华系统的适配对接，实现互联互通、数据共享。
	序号
	文档标题

	1.
	病历概要

	2.
	一般手术记录

	3.
	手术知情同意书

	4.
	麻醉知情同意书

	5.
	输血治疗同意书

	6.
	特殊检查及特殊治疗同意书

	7.
	病危(重)通知书

	8.
	其他知情同意书

	9.
	住院病案首页

	10.
	中医住院病案首页

	11.
	入院记录

	12.
	24h内入出院记录

	13.
	24h内入院死亡记录

	14.
	首次病程记录

	15.
	日常病程记录

	16.
	上级医师查房记录

	17.
	疑难病例讨论记录

	18.
	交接班记录

	19.
	转科记录

	20.
	阶段小结

	21.
	抢救记录

	22.
	会诊记录

	23.
	术前小结

	24.
	术前讨论

	25.
	术后首次病程记录

	26.
	出院记录

	27.
	死亡记录

	28.
	死亡病程讨论记录

	
	出院小结


3.全院采用统一的数据元值域标准，完成业务系统数据元的标准映射、接口适配、历史数据清洗及动态校验，满足医院信息互联互通标准化成熟度测评要求。
	次序
	标准
	描述
	对应接口文档

	1
	数据元值域标准化映射接口
	系统数据元的标准映射、接口适配、历史数据清洗及动态校验
	数据元值域2025新版



三、实施要求
1.★成交人收到成交通知书接采购人通知后即进场调研，合同签订后接采购人通知起10日内进场实施，1个月内完成实施及通过试运行。如因成交人原因造成无法按照合同约定工期完成实施，则采购人将按照合同约定条款对成交人进行处罚（提供承诺函）。
2.试运行期间，须保证无重大差错发生。试运行通过后经过1个月正常平稳运行后，可进行评估与验收。验收合格通过后一次性支付所有款项。
3.调研期间，成交人应根据采购人的需求，制定整体上线实施方案，提供详细实施方案与进度计划。
4.成交人需提供拥有丰富经验的实施团队完成本次项目实施，针对本项目成立项目小组，在响应文件中提供书面名单，人员一旦得到采购人确认，无特殊理由不得变动，且项目经理未得到医院同意的情况下不得更换。
5.采购人有权根据实施情况要求更换项目经理和实施人员。
6.按采购人需求进行本地化开发。
7.成交人需按照采购人的项目管理流程进行实施，验收前成交人需提供项目过程中所需审计材料并装订成册。
8.如遇突发紧急事件，成交人应无条件配合加班。

四、售后服务要求
1.承诺提供7*24小时技术支持，包括各种软硬件故障及对各种突发事件采取应急措施等。
2.提供运维对接1人，负责处理使用过程中的各项需求及问题。重大故障，响应时间≤30分钟，工程师到场≤2小时；普通故障，响应时间≤1小时，工程师到达时间≤4小时。
3.现场服务：根据要求到达现场提供问题解决和支持服务。服务完成后，双方签署现场服务记录。
4.如遇突发紧急事件，成交人应无条件配合加班。
5.办公时间内的免费热线支持与E-mail支持。
6.远程技术支持：通过网络远程通讯和远程控制的技术手段进行远程现场服务。
7.自系统验收之日起1年内，免费提供以上条款中系统维护的服务。

备注：本章中所有要求必须全部响应满足，不得负偏离，否则做无效参选处理。

